补充文件

ZhiXiPro 项目与课程硬性要求的对齐修改

说明：项目主体方案见《完整项目.docx》与《要求流程图.docx》，本文件只列出必须补充或修改的地方，共 4 条，另附已对齐、无需改动的部分。修改不涉及项目整体框架。

补充一：新增成员信息页（学号、姓名、分工、开发日期）

课程原文要求

项目中出现小组成员姓名、学号、分工、开发日期。

现状

原方案 13 个 Activity 中没有承载这些信息的位置，容易在验收时被判为缺失。

改法

新增 AboutActivity 作为第 14 个页面（优先级 P0），入口放在 SettingsActivity 底部（"关于本项目"），根布局使用 LinearLayout。页面内容包括：

① 项目名称与版本号；

② 成员表：姓名、学号、分工；

③ 开发起止日期；

④ 技术栈说明（Java、XML、SQLite）；

⑤ 致谢或参考资源说明。

使用位置

报告封面页 + 需求分析章节；演示视频结尾停留 1~2 秒，确保评委能看到。

补充二：RelativeLayout 必须用于 Activity 根布局

现状

原方案中 RelativeLayout 只出现在列表项卡片的角标、状态文字等局部位置，属于 item 布局。

风险

课程要求是"布局中至少包含一个 RelativeLayout，并说明用在哪个页面"。只用在 item 局部时，容易被认为"仅创建文件而未真正使用"，报告里也不好写。

改法

把 BookingConfirmActivity（预约确认页）的根布局改为 RelativeLayout：顶部标题栏相对顶部，中间信息卡相对标题栏下方居中，底部"确认预约"按钮相对底部固定。该页面天生适合相对定位。

三种布局的固定落点

LinearLayout：LoginActivity、RegisterActivity、SettingsActivity（垂直表单）；

RelativeLayout：BookingConfirmActivity（根布局）；

ConstraintLayout：HomeActivity、ProfileActivity、SeatSelectionActivity（复杂卡片页面）。

报告写法

在界面设计一节加一张"布局覆盖表"（页面 / 根布局类型 / 选择理由），并配三张对应 XML 或运行截图。

补充三：统一"记住密码"与密码存储的说法

矛盾点

原方案同时写了"密码不以明文保存、使用哈希"与"实现记住密码"。数据库存的是不可逆哈希，无法把明文回填到输入框，两处描述若不统一，答辩必被追问。

统一方案

① users 表字段 password_hash 保存加盐哈希（如 PBKDF2 或加盐 SHA-256），数据库中不留明文；

② "记住密码"：SharedPreferences 只保存用户名，密码经 Android Keystore 的 AES 加密后存储，解锁时解密回填，不直接写明文；

③ "自动登录"：登录成功后生成本地 token 一并保存，下次启动只校验 token 是否有效，不再比对密码；

④ 测试账号同样走这一套流程，不留明文后门。

报告 / 答辩口径

关键词一句话："哈希不可逆，所以记住密码靠 Keystore 加密回填，自动登录靠 token，两者都不在数据库里存明文。"

补充四：固定 ListView 与 RecyclerView 的分工

现状

原方案中自习室列表出现过"ListView 或 RecyclerView"两种写法，容易两边都做一半、都不完整。

固定分工

StudyRoomListActivity → ListView（满足课程对 ListView 的硬性要求，用自定义 Adapter 与 item 布局）；

MyBookingActivity → RecyclerView（作为自学控件，报告单独一节）；

StudyCalendarActivity → 自绘网格或 RecyclerView 网格，但报告中需说明它与"我的预约"的差异，避免被判为重复页面。

报告自学控件小节标题建议

"RecyclerView 在预约记录中的应用：功能、使用场景、实现位置与效果"，内容包含 Adapter、ViewHolder、LayoutManager、数据刷新、点击事件，以及与 ListView 的对比。

附：已对齐、无需改动的部分

· AlertDialog：用于登录失败提示、取消预约确认、爽约提示、删除数据确认，覆盖面足够；

· 主题：日间、夜间、护眼绿三套，字号调节需即时生效并在重启后保留；

· 图片资源：头像需做圆形裁切与压缩处理，不使用带水印素材；

· 数据库：课程要求 3 张外键关联表，实际设计 7 张，超出要求；

· Activity 数量：课程要求不少于 10 个，补充 AboutActivity 后为 14 个；

· 业务完整性：预约冲突校验、状态机、签到签退、爽约处理均已覆盖。

修改工作量估算

· 补充一：约半天（新建页面 + 成员表 + 入口）；

· 补充二：约半天（改一个页面根布局并回归测试）；

· 补充三：约半天（PasswordUtil + PreferenceManager 改造）；

· 补充四：无需额外开发，只需按此约定实现。